Приложение

к постановлению администрации

городского округа Лотошино

от 19.03.2024 №354

**Муниципальная программа**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

**Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Лотошино курирующий вопросы коммунального комплекса |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Лотошино (отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи) |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. |
|  | 2. Реконструкция существующих и строительство новых объектов водоснабжения, водоотведение, теплоснабжения, а также замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. |
|  | 3. Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов, в том числе в жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население округа, путем внедрения энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий. |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики муниципальной программы |
| *1. Подпрограмма I «Чистая вода»* | Администрация городского округа Лотошино (отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи) |
| *2. Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»* | Администрация городского округа Лотошино (отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи) |
| *3. Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»* | Администрация городского округа Лотошино (отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи) |
| *4. Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»* | Администрация городского округа Лотошино (отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи) |
| *5. Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»* | Администрация городского округа Лотошино (отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи) |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения |
| 2. Обеспечение выполнения комплекса мероприятий по развитию системы теплоснабжения городского округа Лотошино и иных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 3. Осуществление мероприятий по повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений и многоквартирных домов |
| 4. Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности организаций органов местного самоуправления  |
| 5. Осуществление полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) на территории городского округа Лотошино за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год[[1]](#endnote-1) |
| Средства бюджета Московской области | 1 592 723,65 | 6 082,00 | 742 934,0 | 208 544,8 | 147 300,1 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа  | 157704,05 | 39 388,65 | 94 855,0 | 18 860,4 | 14 750,6 | 4 600,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 435 019,6 | 45 470,65 | 837 789,0 | 227 405,2 | 162 050,7 | 4 600,0 |

**Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы.**

Безусловным приоритетом государственной политики в Московской области является создание условий обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения.

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023 – 2027 годы разработана в целях развития объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся на территории городского округа Лотошино, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, улучшения качества производимых коммунальных услуг, приведения жилищного фонда городского округа Лотошино в соответствие стандартам, обеспечивающим безопасные и комфортные условия проживания граждан, повышение энергетической эффективности жилищного фонда и муниципальных учреждений городского округа Лотошино.

Приоритетным направлением развития отрасли коммунального хозяйства в городском округе Лотошино является предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в целях обеспечения им комфортных условий проживания при сохранении баланса интересов различных участников.

К основному проблемному вопросу жилищно-коммунального хозяйства городского округа Лотошино следует отнести значительный уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Высокий уровень износа объектов коммунального хозяйства влечет за собой сверхнормативные потери в сетях, снижение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, рост числа технологических нарушений и аварий, и, в результате, снижение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению.

В настоящее время, в целом, функционирование коммунального комплекса городского округа Лотошино характеризуется достаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг. Тем не менее, следует отметить, что объекты коммунальной инфраструктуры имеют высокий уровень износа (в среднем 42%), технологически и морально устарели, что приводит к значительным потерям воды и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей, росту уровня потенциальной аварийности.

Сложившаяся ситуация возникла вследствие недостаточного финансирования, связанного с особенностями проводимой в предыдущие годы и продолжающейся в настоящее время тарифной политики, которая не обеспечивает реальные финансовые потребности организаций коммунального комплекса в модернизации и развитии объектов коммунальной инфраструктуры.

Жилищный фонд городского округа Лотошино включает в себя многоквартирные дома ветхого фонда, дома, возведенные в 70-80-х годах XX века и новые многоквартирные дома, отвечающие современным требованиям строительства. В связи с недостаточным финансированием проведения работ по ремонту общедомового имущества многоквартирных домов в предыдущие годы, значительное количество МКД и отдельных конструктивных элементов пришло в неудовлетворительное состояние. Жилищный фонд характеризуется высоким уровнем морального и физического износа конструктивных элементов и общедомовых инженерных коммуникаций и систем, и как следствие – низкой энергетической эффективностью. Придомовые территории многоквартирных домов, особенно ветхого жилого фонда, требуют проведения комплексных мероприятий по содержанию и благоустройству.

Объемы средств собственников жилых помещений МКД, направленные на ремонт многоквартирных жилых домов, не соответствуют темпам старения жилищного фонда, постоянно растущим запросам населения к качеству жилья и предоставлению жилищно-коммунальных услуг.

Таким образом, муниципалитет не может в полной мере снять с себя ответственность за проведение ремонта жилищного фонда.

Для решения имеющихся проблем необходимы средства для проведения ремонта жилищного фонда, повышения энергоэффективности.

В связи с высоким уровнем износа общедомового имущества, и, как следствие, необходимостью больших вложений финансовых средств (проведения работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик) необходимо оказание финансовой поддержки собственникам для его проведения.

В настоящее время одной из приоритетных задач социально-экономического развития городского округа Лотошино является создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов.

Энергосбережение - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затрат.

Решение всех поставленных проблем должно осуществляться на основе следующих принципов: эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов, поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, системность и комплексность проведения мероприятий, использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий городского округа Лотошино.

**Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы.**

Приведенная выше характеристика текущего состояния, основные проблемы в сферах инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Лотошино определяют стратегию развития, основанную на системном подходе к проведению ремонта общего имущества многоквартирных домов, содержанию и благоустройству придомовой территории, обеспечении модернизации объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Лотошино на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, проведения мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности жилого фонда, организаций бюджетной сферы.

В ближайшие годы, в связи с продолжающимся ростом цен на энергоносители, проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности будут приобретать все более острое значение. Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, так как в данных сферах расходуется значительная часть бюджетных средств.

Реализация программных мероприятий в городском округе Лотошино позволит к концу 2027 года:

- повысить качество предоставляемых коммунальных услуг, предоставляемых потребителям (например, увеличить долю населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, до 99,6 процентов);

- осуществить строительство новых, реконструкцию, модернизацию существующих объектов коммунальной инфраструктуры;

- создать условия для комфортного и безопасного проживания граждан на территории городского округа Лотошино, путем предоставления субсидий на проведении срочного ремонта многоквартирных домов, ремонта многоквартирных домов, имеющих ветхое состояние;

 - обеспечить наличие приборов учета энергетических ресурсов на объектах жилищного фонда - 100%, в учреждениях бюджетной сферы - 100%;

- повысить энергетическую эффективность бюджетных учреждений, путем доведения доли зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности до 66,4%.

В рамках реализации Программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач муниципальной программы:

- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме, по причине дефицита бюджетных средств;

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов;

- риск изменения законодательства Российской Федерации.

**Целевые показатели муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации | Ответственный за достижение показателя | Номер Подпрограммы и Основных мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1. Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.* |  |
| 1.1.  | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Обращение Губернатора Московской области | единиц  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие F5.01Мероприятие 02.04 |
| 1.2. | Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения  | Обращение Губернатора Московской области | единиц  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 02.01 |
| 1.3. | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 02.02 |
| 1.4.  | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 02.03 |
| 1.5 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, ед. | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 02.05 |
| 1.6 | Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 02.06 |
| *2. Реконструкция существующих и строительство новых объектов водоснабжения, водоотведение, теплоснабжения, а также замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа.* |
| 2.1 | Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения, ед. | Отраслевой показатель | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 01.01Мероприятие 04.02 |
| 2.2 | Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения, ед. | Отраслевой показатель | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 01.03 |
| 2.3 | Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Отраслевой показатель | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 02.01 |
| 2.4 | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Отраслевой показатель | единиц | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 02.02 |
| 2.5 | Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | Отраслевой показатель | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 03.02 |
| 2.6 | Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, ед. | Отраслевой показатель | единиц | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 04.01 |
| *3.* *Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов, в том числе в жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население округа, путем внедрения энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий.* |
| 3.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). | Приоритетный показатель | процент | 20,41 | 22,4 | 22,45 | 22,5 | 24,2 | 26,7 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 01.06 |
| 3.2 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. | Приоритетный показатель  | процент | 84,69 | 88,55 | 92,35 | 100 | 100 | 100 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 01.10 |
| 3.3 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. | Приоритетный показатель | процент | 1,46 | 1,96 | 2,3 | 4,74 | 6,12 | 8,62 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 02.01 |
| 3.4 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 05.01Мероприятие 05.02 |
| 3.5 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Отраслевой | процент | 28,56 | 42,87 | 43,02 | 71,46 | 85,76 | 100 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |  |

**Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя  | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | *Подпрограмма 1 «Чистая вода»* |
| 1.1.  | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | единица | Определяется на основании данных ОМСУ  | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 1.2. | Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения  | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 1.3. | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 1.4.  | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 1.5. | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 1.6. | Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| *Подпрограмма 3* «*Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации*» |
| 2.1 | Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 2.2 | Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 2.3 | Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 2.4 | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 2.5 | Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 2.6 | Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| *Подпрограмма 5* «*Энергосбережение и повышение энергетической эффективности*» |
| 3.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | % | Д=М/К×100%, где Д – доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующая нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D); М – Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с определенным классом энергетической эффективности (А, В, C, D); К – количество зданиям, строений. Сооружений муниципальной собственности, расположенные на территории муниципалитета. | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 3.2 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | Д=М×100%, гдеД – доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсовМ – количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенные приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; К – количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципалитета. | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 3.3 | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | % | Д=М/К×100%, гдеД – доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;М – количество многоквартирных домов, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета. | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 3.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | % | Д=М/К×100%,где Д – доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности; М – количество многоквартирных домов с определенным классом энергетической эффективности на территории муниципальных образований; К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета. | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| *Подпрограмма 8* «*Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства*» |
| 4.1 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области | % | Д=(АСТС+АСВСиВО+АПКР)×100%,3Д – доля актуальных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в городском округе, подлежащих обязательному утверждению, процентов;АСТС – количество актуальных схем теплоснабжения городского округа, ед.;АСВСиВО – количество актуальных схем водоснабжения и водоотведения городского округа, ед.;АПКР – количество актуальных программ комплексного развития инженерной инфраструктуры городского округа, ед.3 – количество видов документов стратегического развития инженерной инфраструктуры городского округа | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |

**Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы ХХ | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 01 | F5 | 01 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление».  |
|  | 01 | 02 | 01 | Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения  | единица | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
| 0 | 01 | 02 | 02 | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения | единиц. | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
| 1 | 01 | 02 | 04 | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев | единица | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
| 2 | 01 | 02 | 05 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, ед. | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
|  | 01 | 02 | 06 | Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
|  | 03 | 0104 | 0102 | Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения, ед. | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
|  | 03 | 01 | 03 | Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения, ед. | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
|  | 03 | 02 | 01 | Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
|  | 03 | 02 | 02 | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
|  | 03 | 03 | 02 | Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
|  | 03 | 04 | 01 | Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, ед. | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
|  | 05 | 01 | 06 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | % | Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
|  | 05 | 01 | 10 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
|  | 05 | 02 | 02 | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | % | Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
|  | 05 | 02 | 01 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | % | Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |

**Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  | 11 |
| 1 | Основное мероприятие F5 ‒ Федеральный проект «Чистая вода» | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие F5.01 ‒ Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения  | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Построены и реконструированы (модернизированы) объекты питьевого водоснабжения и водоподготовки, находящиеся в муниципальной собственности и предусмотренные региональными программами, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| I | II | III | IV |
| 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 3 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 246 773,76 | 3 670,00 | 36 473,22 | 41 679,80 | 161 950,74 | 3 000,00 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи  |
| Средства бюджета Московской области |  217 793,86 | 0 | 33 190,00 | 37 303,75 | 147 300,11 | 0 |
| Средства бюджета города Москвы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 28 979,90 | 3 670,00 | 3 283,22 | 4 376,05 | 14 650,63 | 3 000,00 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Мероприятие 02.01 ‒ Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 235 867,39 | 0 | 34 936,84 | 40 329,81 | 160 600,74 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 217 793,86 | 0 | 33 190,00 | 37 303,75 | 147 300,11 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 18 613,53 | 540,00 | 1 746,84 | 3 026,06 | 13 300,63 | 0 |
| Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| I | II | III | IV |
| 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3.2 | Мероприятие 02.02 ‒ Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета города Москвы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Мероприятие 02.03 ‒ Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 7 396,37 | 160,00 | 1 536,38 | 1 349,99 | 1 350,00 | 3 000,00 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 7 396,37 | 160,00 | 1 536,38 | 1 349,99 | 1 350,00 | 3 000,00 |
| Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| I | II | III | IV |
| 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Мероприятие 02.04 ‒ Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 2 970,0 | 2 970,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 2 970,0 | 2 970,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| I | II | III | IV |
| 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Мероприятие 02.05 ‒ Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| I | II | III | IV |
| 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3.6 | Мероприятие 02.06 ‒ Содержание и ремонт шахтных колодцев | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме: | Итого | 246 773,76 | 3 670,0 | 36 473,22 | 41 679,80 | 161 950,740 | 3 000,00 |
| Средства бюджета Московской области |  217 793,86 | 0  | 33 190,00 | 37 303,75 | 147 300,11 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 28 979,90 | 3 670,0 | 3 283,22 | 4 376,05 | 14 650,63 | 3 000,00 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Перечень мероприятий подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 216 939,93 | 0 | 104 215,8 | 112 724,13 | 0 | 0 |  Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 204 952,94 | 0 | 97 865,02 | 107 087,92 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 10 786,99 | 0 | 5 150,78 | 5 636,21 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 215 739,93 | 0 | 103 015,8 | 112 724,13 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 204 952,94 | 0 | 97 865,02 | 107 087,92 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 10 786,99 | 0 | 5 150,78 | 5 636,21 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Мероприятие 01.03 – Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 1 200,0 | 0 | 1 200,0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 1 200,0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 768 528,24 | 310,00 | 695 317,00 | 72 901,24 | 0 | 0 |  Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 676 032,05 | 0 | 611 878,97 | 64 153,08 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 92 496,19 | 310,00 | 83 438,03 | 8 748,16 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | - | - | - | - | 1  | 0  |  0 |  0  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 768 528,24 | 310,00 | 695 317,00 | 72 901,24 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 676 032,05 | 0 | 611 878,97 | 64 153,08 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 92 496,19 | 310,00 | 83 438,03 | 8 748,16 | 0 | 0 |
| Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | - | - | - | - | 2 | 2  | 0 | 0   |
| 2.4 | Мероприятие 02.03 – Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| 3 | Основное мероприятие 03 – Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности  | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Мероприятие 03.01 – Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности  | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитально отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0  | 0  | 0   |
| 3.2 | Мероприятие 03.02 – Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | - | - | - | - | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 4 | Основное мероприятие 04 – Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов "Инфраструктурного меню" | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Мероприятие 04.01 – Реализация проектов по капитальному ремонту тепловых сетей муниципальной собственности с привлечением средств займов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| 6 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2  |  2 | 0  |  0  |
| 4.2 | Мероприятие 04.02 – Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности с привлечением средств займов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Построены и реконструированы объекты (системы) теплоснабжения, ед.. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | - | - | - | - | 1  | 1  | 1  | 1   |
| 4.3 | Мероприятие 04.03 – Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -   |
| 5 | Основное мероприятие 05 «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 2150,00 | 950,00 | 1 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 2150,00 | 950,00 | 1 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -   |
| 5.1 | Мероприятие 5.1 «Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)» | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов  | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  - | 1 | - | - | - | 1 | -  | -  | -  | -   |
| 5.2 | 5.2 Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры (водоотведение) муниципальной собственности | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 1060,00 | 560,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 1060,00 | 560,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Мероприятие 05.03.Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  - | 1 | - | - | - | 1 | -  | -  | -  | -   |
| 5.4 | 5.4 Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета городского округа | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Количество схем водоснабжения и водоотведения, (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)» | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | -  | -  | -   |
| Итого по подпрограмме: | Итого | 987 308,17 | 950,00 | 800 732,80 | 185 625,37 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 880 984,99 | 0 | 709 743,99 | 171 241,00 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 106 323,18 | 950,00 | 90988,81 | 14384,37 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Перечень мероприятий подпрограммы V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 – «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области» | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 205,4 | 5 ,4 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |  Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 205,4 | 5 ,4 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 – Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением. | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 – Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах. | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие 01.03.Промывка трубопроводов и стояков системы отопления. | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Мероприятие 01.04.Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные. | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого |  5,4 | 5 ,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 5,4 | 5 ,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Мероприятие 01.05.Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности. | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Мероприятие 01.06.Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений. | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  | 18 | 5 | 5 | 4 | 4 | 21 | 22 | 24 | 26 |  Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| 1.7 | Мероприятие 01.07.Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом. | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Мероприятие 01.08.Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС. | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Мероприятие 01.09.Установка аэраторов с регулятором расхода воды. | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10 | Мероприятие 01.10.Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы. |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие 02 «Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области». | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 1436,3 | 553,3 | 583,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 1436,3 | 553,3 | 583,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01.Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 1 128,9 | 28,9 | 535,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 1 128,9 | 28,9 | 535,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  | 5,30 | - | 5,30 | - | - | 5,7 | 13,50 | 17,30 | 21,40 |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 – Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 572,3 | 524,3 | 48,0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 572,3 | 524,3 | 48,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  | 40,86 | 10 | 10 | 13,02 | 10 | 43,02 | 71,46 | 85,76 | 100 |
| Итого по подпрограмме: | Итого | 4 358,7,05 | 558,7 | 583,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 4 358,7 | 558,7 | 583,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Развитие системы газоснабженияМероприятие 01.01 - Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 01 - Развитие системы газоснабжения | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 -Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме: | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 39 900,00 | 39 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета городского округа | 33 900,00 | 33 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 6 000,00 | 6 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 - Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 6000,0 | 6000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 6000,00 | 6000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 – Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 33 982,00 | 33 982,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 33 900,00 | 33 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 - Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 82,00 | 82,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 82,00 | 82,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 02.05 -Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 82,00 | 82,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 82,00 | 82,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме: | Итого | 40 765,00 | 39 982,00 | 583,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 6 082,00 | 6 082,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 34 683,0 | 33 900,00 | 583,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. [↑](#endnote-ref-1)